Załącznik nr 5

U M O W A(WZÓR)

zawarta w dniu …………………  2010 roku pomiędzy Gminą Osieck reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Marka Lasockiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Przonek, zwana dalej Zamawiającym, a……………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji i wykonania zadanie polegające

na wykonaniu geodezyjnej dokumentacji projektowej scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Osieck na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Osieck na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, oznaczonym symbolem 1MN i 2MN ( zgodnie z załącznikiem graficznym – stanowiącym odbitkę z mapy ewidencyjnej 1:5000 z zaznaczonymi granicami terenu objętego scaleniem i podziałem).

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji i przeprowadzenia czynności  zgodnie z § 9 i § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (DZ. U. Nr 86, poz. 736).

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………zł netto    (słownie: ………………). Po doliczeniu obowiązującego podatku VAT w wys. 22%, tj. kwoty ………… zł wysokość wynagrodzenia wynosi ………. zł (słownie: …………………).

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie niezbędne koszty wykonania zadania, w tym koszty PODGiK.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej w ciągu 14 dni od daty odbioru robót. Za datę odbioru końcowego robót przyjmuje się datę przyjęcia dokumentacji scaleniowej do zasobu PODGiK po przyjęciu uchwały scaleniowej przez Radę Gminy.

§ 4

Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania dodatkowych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

§ 5

Termin wykonania zadania strony ustalają do dnia 30 maja 2011 roku z możliwością przesunięcia z przyczyn spowodowanych warunkami atmosferycznymi oraz mogącymi wystąpić trudnościami w zakresie uzgodnień z właścicielami nowych granic nieruchomości przydzielonych po scaleniu i podziale ( rozdrobnienie działek wchodzących w skład scalenia i podziału  i przesuniecie granic nowo wydzielonych nieruchomości).

§ 6

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w terminie wykonania powstałą z winy Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy ( przed naliczeniem podatku VAT ) za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy ( przed naliczeniem podatku VAT) .

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy ( przed naliczeniem podatku VAT),

- za nieterminowe płacenie faktur stosowne odsetki ustawowe, których wysokość określają odrębne przepisy.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. W sprawach spornych wynikających z niniejszej Umowy, właściwym jest Sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzgodnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 9

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:       						WYKONAWCA

....................................						..............................