**U M O W A Nr /2019**

W dniu w Osiecku pomiędzy **Gminą Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck**

zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez

**mgr. inż.** **Karolinę Zowczak –Wójta Gminy Osieck**

**przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy – Pani Justyny Kamaszewskiej** działającej z upoważnienia SG.077.4.2019 z dnia 11.01.2019 r udzielonego przez Skarbnika Gminy

a

………………………………………………………………………………….………………..

NIP ……………………………………..… REGON ………………………………………….

reprezentowanym przez:

**…………………………………………………………………………………………………...**

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1 Przedmiot umowy**

Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór, transport i utylizacja przez Wykonawcę odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Osieck wskazanych przez Zamawiającego, który nastąpi bez względu na jego postać oraz sposób i miejsce składowania.

**1.1. Zakres rzeczowy umowy obejmuje w szczególności:**

* opracowanie planu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest; plan prac winien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem przez Wykonawcę do ich wykonywania,
* zabezpieczenie terenu, na którym usługa będzie wykonywana,
* transport i utylizacja azbestu
* uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac,
* ważenie wyrobów zawierających azbest osobno na każdej posesji. Zważenie wyrobów i ich łączna waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność, właściciela (posiadacza) nieruchomości i przedstawiciela Zamawiającego,
* sporządzenie na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest protokołu odbioru wyrobów zawierających azbest,
* udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko – miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu),
* przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko odpadów (protokół odbioru, karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu).
	1. Transport będzie się odbywał przy użyciu samochodów o różnym tonażu ze względu

na konieczność dojazdu do miejsc trudnodostępnych (wąskie ulice). Masa odpadów azbestowych oszacowana została na podstawie powierzchni dachowej (przemnożenie powierzchni dachowej przez ciężar jednostkowy płyty azbestowo - cementowej),

a następnie będzie potwierdzana przez Wykonawcę na podstawie ważenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się na terenie Gminy, z którego będzie przekazywany protokół sporządzony przez upoważnionego pracownika Wykonawcy. Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami

o przewozie towarów niebezpiecznych.

1.3. Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

1.4. Wykonawca robót zobowiązuje się do utylizacji materiałów zawierających azbest zebranych z terenu Gminy Osieck i przekazania na składowisko odpadów: …………………………………………………………………………………………………...

1.5. Zbiorcze zestawienie posesji, z których należy dokonać wywozu odpadów zawierających azbest przekazuje Zleceniodawca po podpisaniu niniejszej umowy. Zestawienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

1.6.Wykonawca posiada uprawnienia (wg rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. Nr 71 poz. 649)

na wykonywanie prac na danym terenie i na transport odpadów niebezpiecznych.

**§ 2 Termin wykonania umowy**

Termin wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 31 października 2019r. zgodnie

z zestawieniem przekazanym przez Zamawiającego, Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

**§ 3 Wynagrodzenie**

1. Strony ustalają, że wartość całkowitego wynagrodzenia brutto za odbiór, transport

i utylizację odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków znajdujących się na terenie Gminy Osieck łącznie z podatkiem VAT dla Wykonawcy wyniesie: ……………………… zł netto + podatek VAT co daje kwotę brutto

w wysokości ……………….……. (słownie: ………………………………………….. ),

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w związku z art. 4 pkt 8 ustawy PZP oraz obowiązującego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Osieck.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy w szczególności cenę załadunku, rozładunku, transportu, ważenia, utylizacji.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie faktury końcowej, wystawionej

po wykonaniu całości przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od chwili złożenia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane:

* oświadczenie potwierdzające demontaż i/lub odbiór wyrobów zawierających azbest (potwierdzenie ilości w Mg odebranych odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia), podpisane przez właściciela nieruchomości, u którego wykonano usługę oraz oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych

i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649),

* karty przekazania odpadów w celu ich unieszkodliwienia na odpowiednim, wskazanym w umowie, składowisku odpadów azbestowych zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2014.1973 z dnia 2014.12.31). Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminu demontażu lub odbioru płyt azbestowych zgodnie z opracowanym wspólnie z Zamawiającym harmonogramem. Odstąpienie od ustalonego terminu może wynikać tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

**§ 4 Ochrona danych osobowych**

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych właścicieli nieruchomości, powierzonych Mu przez Zleceniodawcę w ramach wykonania umowy. Obowiązek ten wynika z przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2014.1182 z dnia 2014.09.03)

**§5 Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego końcowego terminu jej wykonania,

b) za nieterminowe, niezgodne z harmonogramem wykonanie usługi w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego określonego w harmonogramie terminu jej wykonania,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

**§ 6**

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez żadnych konsekwencji w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z postanowień niniejszej umowy.

**§ 7**

1. Wykonawca obowiązany jest do terminowego wykonania przedmiotu umowy

i z najwyższą starannością.

2. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego

o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogłyby mieć wpływ na zakres lub jakość wykonania prac, jak również na dotrzymanie terminu wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszelkich szkód poniesione przez osoby trzecie, w tym właściciela (posiadacza) nieruchomości powstałych w związku

z realizacją umowy.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszystkich odpowiednich urządzeń

i sprzętu niezbędnych do wykonania usługi.

5. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody w mieniu i wobec osób trzecich powstałych w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy.

**§ 8**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych

na piśmie pod rygorem nieważności.

**§ 9**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach, ustawy o odpadach.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą poddawane pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla Zamawiającego

§10

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad i przepisów BHP przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Wykonawcy, dwóch dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .